|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Durante esta fase, logramos avanzar en la mayoría de las actividades planificadas, aunque al principio tuvimos algunas dificultades para organizarnos. La planificación inicial nos tomó más tiempo de lo esperado, sobre todo al ordenar las tareas en Jira y definir las dependencias entre etapas. Además, el desarrollo del modelo de IA resultó más complejo de lo proyectado, especialmente en la parte de entrenamiento y conexión con Orthanc. Sin embargo, gracias a una mejor coordinación y al compromiso del grupo, conseguimos ponernos al día y cumplir con los hitos principales establecidos en la carta Gantt.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades las enfrentamos manteniendo una comunicación constante y reorganizando el trabajo según las prioridades del sprint. Cuando algo no salía como esperábamos, revisábamos la planificación en Jira y redistribuíamos tareas. También buscamos apoyo en documentación técnica, foros especializados y en las recomendaciones del docente. Esta metodología nos ayudó a superar los problemas del modelo y a mejorar la organización general del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, ya que, a pesar de los obstáculos, logré mantener un ritmo constante y cumplir con los objetivos más importantes. Destaco mi participación activa en la integración técnica y en la búsqueda de soluciones cuando aparecían errores. Como punto a mejorar, reconozco que la planificación inicial y la gestión del tiempo fueron desafiantes. Para las próximas fases, quiero dedicar más tiempo a estructurar las tareas antes de comenzar la parte técnica.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de mis principales inquietudes es cómo medir el rendimiento del modelo de IA dentro del flujo clínico simulado. Me gustaría saber si es necesario incorporar una validación más completa con métricas médicas, o si basta con mostrar la detección visual sobre las imágenes DICOM. También quisiera consultar cómo podríamos mejorar la trazabilidad de las tareas en Jira para futuras etapas del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, hicimos algunos ajustes para equilibrar mejor la carga de trabajo. Uno de los integrantes asumió parte de la gestión del Jira y del control de versiones, mientras que otros se enfocaron más en la validación y documentación técnica. Esto nos permitió mejorar el flujo de trabajo y asegurar que todos participaran activamente en la parte técnica y organizativa del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido positivo, especialmente por la disposición de todos a apoyar cuando surgían imprevistos. Destacamos la buena disposición, el compromiso y la capacidad de adaptarnos a los problemas técnicos. Como punto a mejorar, creemos que podríamos coordinar mejor las fechas y revisar los avances del Jira con más frecuencia para evitar acumulación de tareas. En general, el equipo ha mostrado una buena dinámica y logró superar las dificultades de planificación inicial con esfuerzo conjunto y constancia.