|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Al revisar la carta Gantt y el plan de trabajo, se observa que gran parte de las actividades propuestas se han ejecutado dentro de los plazos establecidos, principalmente aquellas relacionadas con la configuración del servidor Orthanc y la conexión con el visor OHIF. Sin embargo, hubo ciertos retrasos en la integración del modelo de inteligencia artificial y en las pruebas finales del sistema, debido a la complejidad técnica del proyecto y a una configuración incorrecta del entorno Jira en las primeras etapas. Entre los factores que facilitaron el desarrollo destacan la disposición del equipo para adaptarse a los cambios, el compromiso de los integrantes y el dominio técnico en el manejo de herramientas como Docker, TensorFlow y FastAPI. En contraste, los factores que dificultaron fueron la falta de comunicación fluida durante el inicio del proyecto, la desorganización derivada de los errores en Jira y la dificultad de ejecutar tareas simultáneas por la alta carga técnica.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? las principales dificultades enfrentadas durante esta fase estuvieron relacionadas con la configuración técnica del entorno de trabajo y la coordinación del equipo. Para abordarlas, se tomaron medidas tanto organizacionales como técnicas. En primer lugar, Diego asumió la coordinación del grupo, reorganizando las tareas y aclarando las responsabilidades individuales, lo que permitió recuperar la comunicación y el ritmo de trabajo. Además, se sustituyó el uso de Jira —que presentó errores de configuración— por un cronograma compartido en línea, facilitando la visualización del avance y el control de entregas. Desde el punto de vista técnico, se resolvieron los problemas de conexión entre Orthanc y OHIF Viewer ajustando los parámetros de autenticación, y se optó por utilizar Google Colab para la ejecución del modelo de inteligencia artificial, aprovechando sus recursos de GPU. Estas acciones permitieron estabilizar el entorno de desarrollo y mantener el cumplimiento de los objetivos definidos para la fase.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento, evalúo mi trabajo de forma positiva. Considero que he cumplido con los objetivos individuales y grupales establecidos para esta fase, demostrando constancia y compromiso con el proyecto. La coordinación en pareja ha permitido avanzar con mayor claridad en la distribución de tareas y en la toma de decisiones técnicas. Destaco la capacidad de adaptación frente a los problemas técnicos, la dedicación al aprendizaje de nuevas herramientas y la buena comunicación con mi compañera, lo que ha favorecido la eficiencia del trabajo. Como aspecto a mejorar, planeo fortalecer la planificación temporal y la documentación técnica, para dejar registro más detallado de los avances y evitar sobrecargas en las etapas finales del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de reflexionar sobre el avance del proyecto, surgen algunas inquietudes relacionadas con la etapa final. Principalmente, nos gustaría confirmar si el modelo de inteligencia artificial debe encontrarse completamente entrenado o si bastará con una simulación funcional que demuestre la integración con el visor OHIF. También queremos saber si será necesario desplegar el sistema en un entorno de prueba en la nube o si la demostración local será suficiente para la evaluación. Estas aclaraciones nos ayudarán a definir las prioridades técnicas para la última fase y a enfocar los esfuerzos en los entregables más relevantes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A partir del monitoreo actual, consideramos que la distribución de actividades ha sido adecuada y equilibrada. Diego continuará liderando la parte técnica, enfocándose en la integración de la IA con el visor DICOM y en las pruebas de conexión entre los componentes del sistema. Por su parte, yo me encargaré del desarrollo visual, la documentación técnica y la preparación de las evidencias para la entrega final. No se han agregado nuevas tareas, aunque se planifica incluir una etapa breve de validación y presentación conjunta para afinar los detalles del funcionamiento del sistema antes de la evaluación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en pareja ha sido positivo y ha permitido avanzar de manera más organizada y fluida. La comunicación es constante y se ha mantenido una buena disposición para resolver problemas de forma colaborativa. Entre los aspectos positivos, destaco la coordinación en la ejecución de tareas, la distribución equitativa de responsabilidades y el apoyo mutuo en la resolución de dificultades técnicas. Como aspecto a mejorar, buscamos fortalecer la planificación semanal y mantener un registro más sistemático de los avances para facilitar la revisión de los entregables. En general, el trabajo conjunto ha sido productivo, y ambos miembros del equipo han mostrado compromiso y profesionalismo en el desarrollo del proyecto.